芙蓉区纬一路道路提质改造工程项目监理

招标文件

招   标   人：长沙市芙蓉区公共工程建设中心

招标代理机构：湖南方圆工程咨询监理有限公司

日       期 ：2023年10月

# 第一章  招标公告

芙蓉区纬一路道路提质改造工程项目监理招标公告

湖南方圆工程咨询监理有限公司受长沙市芙蓉区公共工程建设中心的委托，按公建中心内部程序对芙蓉区纬一路道路提质改造工程项目监理进行公开招标，本项目招标控制价为115900.00元。资金来源区财政。

1. 招标项目概况

1.1招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：芙蓉区纬一路道路提质改造工程项目监理

1.2建设地点：长沙市芙蓉区

1.3项目基本情况：

本项目为芙蓉区纬一路道路提质改造工程，位于芙蓉区火星街道，西起紫薇路，东至马王堆路，道路全长324.243米，红线宽度12米，主要建设内容包括:道路新建及改造、排水、照明、绿化、交通设施等。本次委托监理服务，服务期限为施工准备阶段至缺陷责任期届满，质量要求为合格工程，进度必须符合项目单位及使用单位要求。

1.4 工期要求：工期为210天。

1.5 招标范围：主要包括但不限于拆除工程（拆除围墙、现状人行道、水泥路面等）、路面、路基土石方、排水、景观、照明、天网工程、交通设施等工程与该项目相关的其他费用、预备费用等施工内容的工程监理。本次招标监理范围不包括长房实施部分（长房实施部分为：①纬一路道路沿长房商业广场项目出入口开口部分的人行道路和道路南侧即桩号 K0+60 至桩号 K0+220 区间内靠近项目红线的人行道路（包含靠近项目本侧的建筑前坪）垫层、混凝土、以及路面铺装（包含道路侧石）等所有施工内容。② 路灯的采购及安装，包括路灯的线路预留及穿线埋管等。③板房拆除及红线内新建路段地面清表及垃圾外运；④桩号 K0+60～K0+220 路段原地貌混凝土路面破除及外运，厚度按 20cm 考虑）。

1.6 监理服务期限：从施工准备期开始，包括施工期、保修期、至质量缺陷责任期结束；招标人保留工期调整的权利，施工阶段工期调整后监理人不得以任何理由增加费用，监理人应充分考虑并承诺承担因施工阶段工期调整所发生的相关费用。

1.7 质量要求：工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准

1.8 保修要求：按国务院〔2000〕年279号令相关规定进行保修

## 2.资格要求

2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记；

2.2 具备住房城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或市政工程监理乙级及以上资质，资质证书处于有效期；

2.3 拟任总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书（在有效期内）。拟任总监理工程师在长沙市行政区域内不得有作为总监理工程师的在监项目，且在长沙市行政区域外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师。

2.4 拟任专业监理工程师（招标阶段配备 1人）应取得国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书。

### 现场监理部关键岗位人员配备严格执行湘建建〔2020〕208号文件规定的最低配备标准，本项目共计3人；现场监理部不得同时在其他建设工程项目中任职，关键岗位人员应持有相应的岗位证书；不接受投标申请人的法定代表人和总经理作为本项目的现场监理部关键岗位人员，提供投标承诺书，具体详见投标文件格式；

2.5 拟任总监理工程师和专业监理工程师应为必须为本单位员工，并提供近半年内任意连续三个月的社保证明 (2023年4月~2023年9月) 。

2.6 本次招标不接受联合体投标。

### 2.7 类似工程业绩要求：无。

### 3.获取招标文件方式：有投标意愿者，请于2023年10月24日至2023年10月31日止（北京时间14：00，下同）在《芙蓉之窗-长沙市芙蓉区人民政府门户网站》（http://www.furong.gov.cn）下载数据电文形式的招标文件。

### 4.现场踏勘及答疑：投标人自行踏勘。

5.本项目经区财评审核后的预算价为4989152.08元，扣除其中包含的招标人定价部分(含暂列金、专业暂估价、设备暂估等)，监理费取费基数为4682826.83元，最高上限价为115900.00元（上限费率为2.475%）。高于上限的投标报价为无效投标报价，按无效投标文件处理。

6.评审办法：采用最低价法。

6.1 评审程序：

(1) 宣布开标纪律,公布递交投标文件的投标人名称,确认投标人到场；

(2) 检查投标文件的密封情况；

(3) 当众开标,公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案；

(4) 由招标人和代理机构共同对投标人进行身份验证及资格审查,如出现身份验证或资格审查不合格的情况,视为无效投标；

(5) 身份验证包括身份证原件和授权委托书原件及授权人社保证明(提供近半年内任意连续三个月的社保证明(2023年4月-2023年9月)检查,如身份证原件与授权委托书不一致或社保有问题则身份验证不合格,视为无效投标。

(6) 资格查验即查验本文件中“2、资格要求”中的各条资料及原件。资格要求任意一条审查不合格或者未按要求提交投标报价书的视为无效投标。

(7) 招标人和监督人员对满足招标文件实质要求的合格入围单位的报价进行比较,按投标人投标报价最低的推荐为中标候选人。如报价一致时，通过随机抽取的方式推荐中标候选人。

(8) 参与招标的投标单位不足三家时,仍正常进行招标开标程序；参与招标的投标单位仅一家时,如该投标单位身份验证及资格审查合格则直接确定该单位为中标人。

(9) 参与投标人对所提供资料的真实性负责,若发现弄虚作假行为,将依法追究责任。

7.投标文件及份数要求：投标文件一式贰份，一正一副。密封封套上应载明的信息：招标人名称、投标人名称、      （项目名称）投标文件在   年  月    日   时前不得开启，并加盖公章。

### 8.投标人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件或法定代表人的委托代理人持授权委托书原件（格式详见投标文件格式）、身份证原件、社保证明以及资格审查资料原件参加开标会议。

### 9.投标截止时间及开标地址：2023年10月31日下午14:00时整(北京时间)，地点：人民路189号芙蓉区政府409会议室。

### 10.发布公告的媒介：《芙蓉之窗-长沙市芙蓉区人民政府门户网站》（http://www.furong.gov.cn）

11.招标费用：招标代理费用按5000元包干，由中标人向代理公司一次性支付。

12.监理服务费付款方式：（1）监理酬金分三部分：①监理酬金的57%为基本监理酬金，工程施工过程中委托人将根据工程形象进度拨付基本监理酬金（工程完成总量约30%后开始支付），工程竣工验收完成后委托人支付完毕。②监理酬金的40%为考核专项资金，考核资金发放按照《芙蓉区公共工程建设中心建设项目监理考核管理办法》（第四版）（芙公建发（2022）27号）执行，考核完成后支付。③监理酬金的3%为缺陷责任期内质保金，在竣工验收资料齐全并且完成备案后一年内支付。

（2）本项目总监理工程师在施工现场的工作时间，每个月不少于25天，每少一天罚款500元。

（3）本合同全部监理费用包括监理人员的劳务费、间接成本、管理费、税金等一切费用。本合同监理服务费为固定总价包干，不因工程总价增减、服务期延长、物价变化、法律、法规及政策性文件发生变化等因素而调整。

13.联系方式

招 标 人：长沙市芙蓉区公共工程建设中心

地    址：长沙市芙蓉区人民东路189号

联 系 人：徐先生

电　　话：0731-84683404

招标代理：湖南方圆工程咨询监理有限公司

地　　址：长沙市芙蓉区锦泰广场北湖南国际商务中心401、402室

联 系 人：田芬

电	   话：0731-84770112、13875957658

第二章  投标文件格式

项      目      名      称

投  标  文  件

投标人： （全称） （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

年     月   日

目    录

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 投标承诺书

- 资格审查资料

- 其他材料

# 一、投标函

致 ：           （ 招 标 人 名 称 ）

我方已仔细研究了        （项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以投标总价：       元的投标报价，监理服务期限：     月，并严格按照招标文件及合同约定，完成规定的全部监理工作。

如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（4）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

本随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

我方承诺：若我方中标，响应招标文件付款方式：（1）监理酬金分三部分：①监理酬金的57%为基本监理酬金，工程施工过程中委托人将根据工程形象进度拨付基本监理酬金（工程完成总量约30%后开始支付），工程竣工验收完成后委托人支付完毕。②监理酬金的40%为考核专项资金，考核资金发放按照《芙蓉区公共工程建设中心建设项目监理考核管理办法》（第四版）（芙公建发（2022）27号）执行，考核完成后支付。③监理酬金的3%为缺陷责任期内质保金，在竣工验收资料齐全并且完成备案后一年内支付。

（2）本项目总监理工程师在施工现场的工作时间，每个月不少于25天，每少一天罚款500元。

（3）本合同全部监理费用包括监理人员的劳务费、间接成本、管理费、税金等一切费用。本合同监理服务费为固定总价包干，不因工程总价增减、服务期延长、物价变化、法律、法规及政策性文件发生变化等因素而调整。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

#### （2）投标函附录

（招标项目及标段名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟任总监理工程师 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 2 | 拟任专业监理工程师 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 3 | 监理服务期限 |  | 天数： 月 |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 保修要求 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。

此类承诺可在本表中予以补充填写。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成 立 时 间 ：   年   月  日

经营期限：

姓名：     性别： 年龄：    职务：            系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月   日

注： 联合体投标的，由联合体牵头单位出具法定代表人身份证明，格式同上。

三、授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理

人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目

及标段）    监理招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委 托 期 限 ：     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

## 四、投标承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

- 我方拟派往   招标项目及标段       的总监理工程师和专业监理工程师能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

- 我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

3.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

4.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

5.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

6.一旦我方中标，保证按建设行政主管部门规定配备现场监理部关键岗位人员，并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

7.我方承诺总监理工程师及专业监理工程师及现场监理部人员均无在监，且未在其他建设工程项目中任职。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

五、资格审查等资料

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 总监理工程师人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技术人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：附投标人企业营业执照副本、资质证书副本等材料（复印件）等相关材料。同时，请省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图。

开标时要求提交的证书及证明如下：

（1）营业执照副本；

（2）资质等级证书副本；

（3）省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图；

（4）拟任总监理工程师证书；

（5）拟任专业监理工程师证书；

（6）授权委托人、拟任总监理工程师和专业监理工程师，近半年内任意连续三个月的社保证明 (2023年4月~2023年9月)。

（7）类似工程业绩：/。

说明：（1）以上材料在投标文件中提供复印件，加盖投标人公章，同时提供原件，如果因证照年检、年审等原因，不能带至开标现场的，应在开标时间前出示行业行政主管部门正式证明，并加盖出示证明单位的公章。

（2）投标人应将以上原件装入资料袋内单独提交，原件需列详细清单。原件不作密封要求。原件在评标结束后退还。

(3)未按上述要求参加投标的一律作为无效投标处理。招标人对以上证件或资料的真实性进行核查，一旦核实有提供虚假证件或资料的做无效投标处理。

六、其他材料

### 投标人认为应该提供的与本项目相关的其他资料