芙蓉区市政局2016年半年工作总结

及下半年工作思路

今年以来，市政局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实把握“品质提升年”活动主题，以“两学一做”活动要求为抓手，突出抓好芙蓉区市政基础设施的精细化维护和管理，大力推进农安小区和老旧社区提质改造工作，切实解决影响群众生活最突出的问题。现将上半年工作总结如下：

- 上半年工作完成情况

1、以落实“两个责任”为抓手，党风廉政建设成效显著。结合年初制定的目标责任分解，对各自负责的工作和责任各就各位、按部就班。重点落实了单位“三重一大”事项管理，认真组织单位领导班子学习了《党风廉政主体责任和监督责任追究办法》、关于《领导班子贯彻落实“三重一大”事项实施办法》，工作中坚持以制度管事管人，新制定和完善单位《绩效考核制度和标准》、《费用报销制度》、《公务接待标准》等制度。对公车使用、三公经费 “小金库”和“公款吃喝送礼”进行了专项整治，杜绝了违规问题。针对工作中基础维护项目范围广、材料使用量多、涉及经费大的实际，监督成立了由质监、纪检监察室、维护、工程等部门组成的询价和验收小组，负责监督全局各维护项目材料采购和抓好工程质量的落实，加大材料询价的力度。先后监督制定和修改《农安小区项目施工管理制度》。年初以来，为进一步落实八项规定以及省、市、区各级纪检工作会议精神，及时主动分析我局工作当前形式，1月份召开了作风建设专题会议布置了全年工作任务，统一了思想，明确了全年度的工作任务和目标。4月份开始结合学党章、学系列讲话、做合格党员的“两学一做”活动，认真学习和宣传党风廉政建设相关文件精神。同时完成上级督查督办通知1件，使得全体干部职工思想上更进一步认识到了开展党风廉政建设工作的重要性要性和必要性。结合片区联动检查，共计出督查通报6期，处理和辞退公益性岗位员工4人次，达到了教育的目的。

2、以落实“品质提升年”主题活动为基础，日常维护管理工作多管齐下成效显著。一是将日常维护工作作为全年工作的重点和主线，认真落实市政设施日常维护，推进市政维护标准化和信息化建设，提升精细化水平，确保路面平整无坑洞，排水畅通无堵塞。截至6月底，修补沥青路面17700平方米，修整侧平石3233套米，修整麻石球U型柱 821个，修复盲道、人行道13382.5平方米，疏通管网143316米，清掏各类窨井25545座、清掏化粪池4015座，更换、调整各类井座（井盖）187套，清运淤泥768吨。二是高标准做好“直通车”工作。按照群众路线教育实践活动的总要求高标准做好“直通车”各项工作，直通车办公室对全区反映的所有市政方面的问题进行认真的统计和安排，及时地予以地解决，特别是影响群众生活及与群众利益紧密联系的问题在第一时间予以答复或解决，半年共跟踪来电来访和群众反映的民生问题522件，共收到群众锦旗四面，受到了人民群众的一致好评。三是高效处置来电来访群众热线问题。市政维护关乎群众出行安全,与群众日常生活息息相关，群众满意是我们一切工作的根本落脚点和出发点。设立群众热线并安排专人接访，截至6月底接到群众来电共计407条：其中处置市政类问题350条；城管110案件共计71条：其中处置市政类案件40条；受理12345市民服务热线工单132条，结案率百分之百。

3、以打造“幸福芙蓉”为契机，农安小区及重点项目提质改造工作稳步推进。2016年农安小区的整体计划：列入2016年计划内的有54个，新增维护提质25项；目前列入2016年计划内的下单项目29个，进场21个，完工7个，新增项目下单18个，进场14个，完工9个,累计总投资额达4600万元。已完成提质改造的荷花路修补人行道15000平方米，更换侧平石8000套米，增设道口280处，增设防坠网442个，改造无障碍口80个，总投资额达600万元；芙蓉路共摊铺沥青8000平方米，修补人行道10000平方米，更换侧平石2500套米，改造无障碍口60个，总投资额达500万元。荷花路、芙蓉路人行道，采用红色烧结砖，全程人行道采用隐形井盖（即盲道通过的井盖）实现盲道直通。施工中的解放路（2015年的精品路段，受杨家山立交桥建设的影响延续至2016年施工）目前已完成一半的工程量，总投资额达900万元，预计在本月底或下月初全面完工。三大重点项目累计总投资额达2000万元。

4、以确保群众生命财产安全为目标，六大举措积极应对辖区内防涝排渍工作。今年以来，采取六大举措积极应对新汛情，确保城区内安全无积水。一是提前制定防汛预案，科学组织安排人员。总结以往防汛经验，提前制定防汛应急预案，全区防涝排渍工作纳入区防汛工作统一指挥体系：区长任指挥长，各街道和相关部门共同参与，区市政局具体组织实施，形成“区政府领导、街道网格化摸排、责任部门分工处置”的全区防涝排渍工作格局。防涝排渍工作办公室设在市政局，具体负责全区防涝排渍工作的组织协调和抢险处置。二是建立联动机制，携手共筑防涝排渍防线。一方面区防涝排渍工作指挥部与各街道签订城区防涝排渍工作责任书，落实辖区防涝排渍工作主体责任，健全工作追责机制；另一方面市政局与辖区各街道建立城区防涝排渍联动机制，各街道主要负责人共同参与。另外，对重点施工项目下发通知函。要求芙蓉区重点工程项目施工单位制定防汛预案，配备必要的防汛设备和物资，同时强降雨天气保持联动，及时反馈信息。三是加大易受渍（堵）点管道疏浚力度。对芙蓉路、八一路、五一大道、人民路、长善路等重点路段的市政排水管网进行清浚维护，清浚30222米，清淤约609吨；清掏各类井16852座，清浚明沟5418米，清淤69吨；更换（修复、提升）各类井93座，新增雨水井8座；对远大一路、长善路、人民东路东岸建材等中、大型管道清浚2677米，清淤约315吨；共计清淤993吨。对可能因重点项目工地施工造成积水的地段：地铁二号线、三号线、五号线、城际铁路、万家丽快速道。在3月份就以城区防涝排渍指挥部名义下发通知函，要求他们制定相应的防内涝预案，成立机构，配备人员及设备，确定一名联系人与区市政对接，确保强降雨期间保持联动。四是定期开展防汛应急演练。在区防涝排渍工作指挥部领导下，芙蓉区市政局多次组织应急抢险队在人民东路东岸建材、长善路等地举行防汛抢险应急演练。每次演练均出动120名市政工人、14台车，两组迪沃排水单元，三台小型污水泵及其他防涝物资若干，为有效处置城区积水奠定坚实的基础。五是设置水文检测系统 公示易渍水点责任单位。在易渍水点悬挂责任公示牌，明确防汛责任单位及电话、开通防涝排渍处置值班电话，实行24小时电话值班；设置水文监测系统，利用电子信息技术搭建数字化防涝排渍平台，筑牢辖区防线。六是预警期间人员及设备配置实行定点定位定人制。成立市政局防涝排渍工作领导小组，由班子成员实行分片负责并联点13个街道，按照网格化管理，所有路段明确到人。强降雨期间安排巡查人员60人，巡查车辆13台，应急抢险人员120人，抢险车辆17台，一台龙吸水、三套迪沃排水系统、7台抽水泵。并安排人员及设备值守韶山路省委九所等五个点。在预警期间实行24小时“实时对讲”，确保通讯畅通。下设3组应急抢险分队，保证防涝排渍期间24小时待命，对讲机不离身、手机不关机，量化防汛应急管理，响应时间不超过10分钟，出发时间不超过30分钟。

5、以快和准的要求，高效优质完成数字化案卷处置工作。截至6月30日数字化共处理案件4216条，每月案件处置达到100%，未发生超时、二次处理案件。其中，处理区平台197，数字化平台2318，巡查组1701。从市平台到区平台再到巡查小组，各司其职，井然有序的完成着各自的任务，同时注重相互之间的交流配合，齐心协力解决工作中的重点、难点。大大减少了遗留和超时的案件。

二、工作中存在的困难

随着维护面积不断增大，市政维护科学化、精细化、专业化管理的要求不断提高，对从业人员的数量和要求也越来越高。目前，我局面临作业设备偏少、公益性岗位人才缺乏的问题，影响了维护的标准，制约了单位的发展，因此，希望区政府能够对我局给予支持。

三、下半年工作计划

下半年工作将按照年度工作计划，高标准地完成任年度工作任务：

一是坚持不懈地抓好党风廉政建设工作。把党风廉政建设贯穿于全年工作的始终，业务做到哪里，党风廉政建设就开展到哪里，始终抓住“两个责任”落实这个牛鼻子，打造清正廉洁的班子队伍，建设遵规守纪的党员干部队伍。

二是加速推进农安小区及老旧社区提质改造工作。今年是区政府三年农安小区建设的收官之年，市政局将进一步推进农安小区提质改造，解决停车难、排水不畅、化粪池堵塞等各类热点难点问题，改善居民环境，提升居民生活的幸福指数。已经进场开工的要抓紧完工，还在设计和办手续的要抓紧时间推进，列出时间表，确保区2016年所有农安小区及老旧社区提质改造任务圆满完成。

三是全力解决群众热点难点问题。以直通车为抓手，着力解决群众热点难点问题，切实做到直通直达。明确13个局业务骨干联点13个街道，成立市政道路维护应急队和“学雷锋突击队”，主动上门服务，重点解决居民群众的市政沟不通、化粪池爆膨等实际困难，并将市政维护管理向东延伸至东岸片区三个街道。

四是安装使用“五防”井盖。在城区主干道特别是有公沟管网的主干道上逐步安装“五防”（防噪音、防沉降、防坠落、防盗窃、防碾压）井盖，确保行人安全，并请厂家在井盖上标注“芙蓉花”和市政热线电话。目前芙蓉区主次干道已经安装（五防）井盖100套,今年在我区主次干道将安装“五防”井盖200多套。

五是着力打造精品路段。已完成提质改造的荷花路、芙蓉路人行道，采用红色烧结砖，全程人行道采用隐形井盖（即盲道通过的井盖）实现盲道直通。施工中的解放路（2015年的精品路段，受杨家山立交桥建设的影响延续至2016年施工）、东二环、二环线高架桥、五一路匝道、朝阳路，路面将铺设SMA沥青加玄武岩石。预计今年9月底完成。

六是着力打造港湾式公交站。今年将对芙蓉区杨家山北、省教育厅、新桥等12个公交站台进行提升改造，建设成为长沙市港湾式公交站，确保公交车辆的便利停靠和缓解交通压力，也更加确保了行人的安全，预计在年底前完工。

长沙市芙蓉区市政工程管理局

2016年7月11日