**芙蓉区市政局2017年上半年工作总结及下半年工作思路**

今年以来，芙蓉区市政局在区委、区政府的坚强领导下，以贯彻落实市、区党代会精神为纲领，围绕“三大工程”“九大行动”两大主题，以优质、高效、精细的总体要求为抓手，以开展工作、创新思路为载体，结合市政业务具体情况，抓实抓细，创新进取，推进芙蓉市政各项工作迈上新台阶。现将芙蓉区市政局上半年工作总结汇报如下：

一、心系群众，务实求为，上半年工作取得突出成绩

2017年，我局按照年初的工作部署，齐心协力、砥砺奋进，圆满完成了各项工作任务。

**1、坚持党建引领，扎实做好党建工作。**我局贯彻落实党要管党、从严治党，时刻不忘市政工程局应有的责任担当，通过召开领导班子民主生活会和组织学习区委、区政府和市委、市政府的相关文件，对市政局2017年度工作进行了全面安排部署。**一是不断压实两个责任。**通过健全责任落实办法，列出责任清单、开展廉政谈话、组织述责述廉、加强绩效管理、严格责任追究等形式和手段，层层落实了责任、层层传导了压力、层层推进了工作。**二是不断强化队伍建设。**通过开展“我是党员我带头 芙蓉先锋在行动”主题党日活动，组织全局党员干部观看廉政教育专题片，撰写廉政心得，进一步严格考勤制度、请假制度和绩效考核，保持了“作风建设永远在路上”的态势，使干部的廉洁自律意识得到增强。

**2、激发项目活力，稳步推进精品工程。**为打造精品工程优质工程，我局严格管控，从细节入手，严把质量关，在完成区委区政府任务的前提下，做到工程精品化。大力实施农安小区、主次干道提质改造，按质完成了五里牌综合楼、朝阳二村等8个老旧小区提质改造；重点加快推进省委周边提质改造建设，省委陈家山宿舍下水、化粪池、白改黑，营盘路人行道改造已完工，迎宾路提质改造正在抓紧施工；完成竹园路、凌霄路提质改造；二环线桥下10个停车场提质改造、二环线（团结渠立交桥-营盘路）桥墩粉刷、电杆刷漆空间绿化已完工；朝阳天心大院、定王台街道堂皇里、桂花井基础设施建设全面竣工。

**3、加强精细管理，不断提升维护水平。**我局严格按照市政维护工作“精细化、常态化”的要求，服务大局，主动作为，始终以高标准要求自己，不断提高维护水平。**一是日常维护精细管理。**日常维护作为市政局的主业,我局以“培树精品、打造亮点”为工作理念，认真落实市政设施日常维护，推进市政维护标准化和信息化建设，提升精细化水平，实行网格化巡查监管机制，确保路面平整无坑洞，排水畅通无堵塞。截至6月21日，累计修整路槽21131㎡，灌缝31134m，修补沥青路面26782㎡，运料土5258m³，修整人行道13260㎡，修整水泥路面2659㎡，各类隔离设施1241个，侧平石3209套米，疏通各类井22570个，疏通明暗沟472m，更换各类井314个，疏通管道（日常维护与工程类）222037m，清掏淤泥（日常维护与工程类）4508吨，疏通化粪池7888个。**二是省委周边市政设施常态化维护。**从2月底开始，市政局分人行道、沟渠、道路三个维护队对省委周边的车站北路，韶山路，韶山北路，八一路，迎宾路路段进行常态化、精细化维护。为省委周边营造一个路平沟通、干净整洁的市容环境。**三是龙舟大赛及时维护。**根据“中华龙舟大赛”期间城市环境综合整治工作的要求，我局分人行道、沟渠、道路三个维护队对赛区周边的市政基础设施进行精细化维护，累计更换（修补）人行道板376平方米，侧平石108套米，隔离柱6个；疏浚各类市政井79个，疏通管道11561米等，确保了中华龙舟赛顺利举行。**四是环保督察迎检优质高效。**制定24小时值班安排表，明确值班领导和具体值班人员，对辖区河流自排口定人定点巡查，确保旱季污水不下浏阳河，发现情况及时上报。同时制定排水口垃圾清理工作安排表，每天安排四名维护人员对三角塘泵站杂物进行清捞，从5月10日开始，除三角塘自排口外，其余每个排口安排两人一组，一人负责垃圾清理，一人负责装袋。截至目前，共处理中央截至案件2件，协办5件。**五是粪污无害化处理有序推进。**目前，正在定王台街道有序开展化粪池无害化处理实施工作。

**4、确保群众安全，积极应对防涝排渍。**编制全区防涝排渍网格图，实施网格化管理分片分块管理。成立防涝排渍指挥室办公室、设置城区堵点公示牌、实施二十四小时值班，重点对支三十九路、嘉雨路、京珠东辅道路、古曲路、长善路进行疏浚。面对随时可能出现的强降雨，提前安排专人和设备。降雨发生时，及时调集应急人员和抽排设备，分区划片，定点值守，采取打开泄水井盖泄洪、人工机械抽排水、及时填补积水坑洞等有效措施，确保了第一时间内各处内涝险情得到快速、妥善处置。2017年以来防汛待命、出动处置共计16次，累计2216人次，车辆505台次，处理积水堵点34个次。

**5、狠抓服务助力，多管齐下优化服务。**我局积极应对区长信箱、人大政协交办、城市管理数字化信息平台、12345热线和城市文明指数测评等反馈机制，以多样的服务方式，真诚的服务意识，立足本职，着力打造满意市政。**一是大力开展群众“连心”行动。**按照群众“连心”行动的总要求,高标准做好群众“连心”各项工作。我局共派出联户干部24人，联系社区居民480户，共计收集建议、意见、诉求114条，为联点扬帆社区和芙蓉社区解决实际困难20件。**二是全力做好文明指数测评工作。**我局从年初起，就制定了文明创建工作计划和测评迎检工作预案。对辖区道路进行精心维护和管理，特别注重动态变化，对损坏的道路及时维护修补，对不规范的人行道、井盖、井座及时整改，使市政基础设施品质有了大的提升，保证辖区路平、沟通，无障碍设施完好。**三是优质处理各类提案及群众热线。**我局借力群众热线，帮助群众解决具体现实问题，了解掌握群众诉求，有效推进市政管理的精细化、规范化和常态化。上半年共接收人大政协交办案10件，8件会办已办结，2件主办将在7月份办结；处理群众来电案件241条，12345市民服务热线案件90条，城管110来电案件33条，结案率百分之百。**四是高效管理数字化平台。**数字化管理平台以其高效性、方便性等性能，已经成为市政设施管理中不可缺少的重要组成部分。我局在接到问题后，第一时间分类建档，责任到人，确保问题在最短时间内得到解决。数字化案卷来单3842条，处置完成3842条，处置率和结案率均为100%，结案率达到100%；受理办结路政相关行政许可申请192件。

二、周密部署，精准发力，努力做好下半年工作

上半年，我局的重点工程已全面铺开，下半年我们将紧紧围绕区委区政府的战略目标，从以下几个方面开展工作：

**1、加强基层党建工作。**坚持“强党建”工程，将党建工作贯穿全年，压实党建工作责任，层层传导压力，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。通过开展“党员先锋岗”等活动，深入开展“纠‘四风’、治陋习和雁过拔毛”式腐败问题专项整治，将党建向项目一线延伸，将“两学一做”活动向工地一线铺开。

**2、提升市政保障水平。一是**严格按照市、区两级政府关于文明创建工作的要求，为文明指数测评工作做出新成绩；**二是**推进市政维护标准化和信息化建设，提升精细化水平；**三是**完善网格化平台与制度，加大网格化服务力度；**四是**加大市政管网疏浚保养工作力度，重点完成17条主次干道支路疏浚；**五是**集中整治城区主干道路坑洼病害和改造主次干道市政类窨井设施；**六是**在全区推广化粪池无害化处理工作。

**3、推进市政项目建设。一是**加快推进10条支路街巷提质改造；**二是**着力打造港湾式公交站，对6处港湾式公交站台进行提升改造；**三是**在城区主次干道安装“四防井盖”；**四是**推进东二环桥下空间提质改造。不断加快城市基础设施建设步伐，从而推动市政设施向科学化、精细化方向发展，着力提升城市品位和功能。

**4、推进农安小区提质提档。**继续深入实施提品质、惠民生工程，加速推进张公岭工商所、马王街社区和古曲路长房星城等农安、老旧小区及背街小巷提质改造，解决停车难、排水不畅、化粪池堵塞等各类热点难点问题，改善居民环境，提升群众居住幸福感，大力提升芙蓉品质。

**5、优化市政服务品质。**提高城市道路临时占用、挖掘行政许可申请的受理、办结效率；加强对各类在建施工围挡的规范管理；依托现有数字化市政管理平台，实现数字化城市管理资源共享，将群众“连心”行动、群众热线、数字化相结合，建立完整、多样的服务渠道，完善市政服务功能，打造听民声、察民情、解民困、分民忧的全新载体和智慧平台。

长沙市芙蓉区市政工程管理局

2017年6月26日